# 1. SZÁMÚ MELLÉKLET – KÖTELEZŐ SZERZŐDÉSES ADATLAP

| Mező | Kitöltött érték |
| --- | --- |
| Szerződésszám | VEVO-KIV-2026-0001 |
| Szerződés kelte és helye | Budapest, 2026-07-18 |
| CompanyID | COM-VEVO-KIV-2026-0001 |
| PersonID | PER-VEVO-KIV-2026-0001 |
| OpportunityID | OPP-VEVO-KIV-2026-0001 |
| ProjectID | PRJ-VEVO-KIV-2026-0001 |
| PartnerID | PAR-VEVO-KIV-2026-0001 |
| Imperial szerződő cég | Imperial Teszt Megrendelő Kft. (MINTAADAT) (rövid név: Imperial Teszt Kft.; székhely: 1037 Budapest, Teszt köz 1.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-000001; adószám: 10000001-2-41; bankszámlaszám: 11700000-00000001-00000001; képviseli: Minta Imre ügyvezető; e-mail: szerzodes@example.com; telefon: +36 70 000 0001) |
| Partner / megrendelő | Minta János (születési hely, idő: Budapest, 1980-05-24; anyja neve: Példa Anna; személyazonosító igazolvány száma: 000000AA; lakcím: 2096 Üröm, Minta utca 2.; e-mail: minta.janos@example.com; telefon: +36 30 000 0004) |
| Projekt | Minta családi ház kivitelezése |
| Helyszín | 2096 Üröm, Minta utca 2., 2468/1 hrsz. |
| Műszaki tartalom | kulcsrakész családi ház kivitelezése jóváhagyott kiviteli tervek szerint |
| Kezdés | 2026-09-02 |
| Véghatáridő | 2027-05-31 |
| Nettó díj | 61904761.9 HUF |
| ÁFA | 5% / 3095238.1 HUF |
| Bruttó díj | 65000000 HUF |
| Számlafizetési határidő | A szerződés fizetési üteme szerint |
| Fizetési szabály döntési alapja | Nem alkalmazandó |
| Postai kézbesítés | Kötelező, igazolható mód: registered_return_receipt |
| Elektronikus kézbesítés | Kötelező, a partner hivatalos e-mail-címére, csatolmány-hash és üzenetazonosító naplózásával |
| Mellékletek | műszaki tartalom (v1.0, APPROVED); árazott költségvetés (v1.0, APPROVED); ütemterv (v1.0, APPROVED); tervdokumentáció (v1.0, APPROVED) |

# Fizetési ütemezés

| Mérföldkő | Arány | Esedékességi szabály |
| --- | --- | --- |
| Szerződéskötés és tervezésindítás | 35% | szerződés szerinti előlegbekérő alapján |
| Alapozás | 15% | műszaki elfogadás után |
| Szerkezetkész állapot | 25% | műszaki elfogadás után |
| Gépészeti és befejező munkák | 20% | műszaki elfogadás után |
| Végátadás | 5% | sikeres műszaki átadás után |