# 1. SZÁMÚ MELLÉKLET – KÖTELEZŐ SZERZŐDÉSES ADATLAP

| Mező | Kitöltött érték |
| --- | --- |
| Szerződésszám | TERV-AV-2026-0001 |
| Szerződés kelte és helye | Budapest, 2026-07-18 |
| CompanyID | COM-TERV-AV-2026-0001 |
| PersonID | PER-TERV-AV-2026-0001 |
| OpportunityID | OPP-TERV-AV-2026-0001 |
| ProjectID | PRJ-TERV-AV-2026-0001 |
| PartnerID | PAR-TERV-AV-2026-0001 |
| Imperial szerződő cég | Imperial Teszt Megrendelő Kft. (MINTAADAT) (rövid név: Imperial Teszt Kft.; székhely: 1037 Budapest, Teszt köz 1.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-000001; adószám: 10000001-2-41; bankszámlaszám: 11700000-00000001-00000001; képviseli: Minta Imre ügyvezető; e-mail: szerzodes@example.com; telefon: +36 70 000 0001) |
| Partner / megrendelő | Minta Tervező Kft. (rövid név: Minta Tervező Kft.; székhely: 1024 Budapest, Terv utca 1.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-888888; adószám: 23456789-2-41; bankszámlaszám: 11700000-00000003-00000003; képviseli: Minta Teréz ügyvezető vezető tervező; e-mail: tervezo@example.com; telefon: +36 30 000 0003) |
| Projekt | Minta családi ház tervezése |
| Helyszín | 2096 Üröm, Terv utca 3., 5678/9 hrsz. |
| Műszaki tartalom | építészeti, statikai és szakági kiviteli tervdokumentáció elkészítése |
| Kezdés | 2026-08-03 |
| Véghatáridő | 2026-10-30 |
| Nettó díj | 4200000 HUF |
| ÁFA | 27% / 1134000 HUF |
| Bruttó díj | 5334000 HUF |
| Számlafizetési határidő | 8 naptári nap |
| Fizetési szabály döntési alapja | ICG-PAY-2026-07-18 |
| Postai kézbesítés | Kötelező, igazolható mód: registered_return_receipt |
| Elektronikus kézbesítés | Kötelező, a partner hivatalos e-mail-címére, csatolmány-hash és üzenetazonosító naplózásával |
| Mellékletek | tervezési program és feladatleírás (v1.0, APPROVED); tervszállítási és mérföldkő-ütemterv (v1.0, APPROVED); díjazási és fizetési ütem (v1.0, APPROVED); tervezői felelősségbiztosítás igazolása (v1.0, APPROVED) |

# Fizetési ütemezés

| Mérföldkő | Arány | Esedékességi szabály |
| --- | --- | --- |
| Koncepció és egyeztetési dokumentáció | 20% | elfogadott tervezői teljesítésigazolás alapján |
| Engedélyezési/bejelentési tervdokumentáció | 40% | elfogadott tervezői teljesítésigazolás alapján |
| Kiviteli és szakági tervdokumentáció | 40% | hiánytalan tervátadás és elfogadott teljesítésigazolás alapján |